## Biên bản họp nhóm

1. Thông tin chung

Mã nhóm: 4			Tên nhóm: BOONS 		Lớp: 25C03

Các thành viên tham dự:

| STT | MSSV | Họ và tên | Email |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25127199 | Phan Minh Huy | 2512719986@student.hcmus.edu.vn |
| 2 | 25127388 | Nguyễn Minh Khôi | 2512738834@student.hcmus.edu.vn |
| 3 | 25127473 | Nguyễn Ngọc Minh Quân | 2512747301@student.hcmus.edu.vn |
| 4 | 25127205 | Nguyễn Sơn Lâm | 2512720514@student.hcmus.edu.vn |
| 5 | 25127117 | Đỗ Tấn Phong | 2512711786@student.hcmus.edu.vn |
| 6 | 25127511 | Tạ Kim Thoa | 2512751134@student.hcmus.edu.vn |
| 7 | 25127056 | Bùi Quang Huy | 2512705684@student.hcmus.edu.vn |

Các thành viên vắng mặt: Không có thành viên vắng mặt.

- Mục tiêu cuộc họp nhằm:

- Thực hiện yêu cầu báo cáo tiến độ lần 1 (theo thông báo trên Moodle).

- Tổng hợp các ý kiến để sửa đổi biểu mẫu.

- Kế hoạch chia thời gian cho các tuần sau.

- Địa điểm: Google Meet.

- Thời gian bắt đầu: 20 giờ 00 phút (ngày 13/11/2025).

- Thời gian kết thúc: 21 giờ 06 phút (ngày 13/11/2025).

2. Đánh giá công việc được giao

| STT | Người phụ trách | Mô tả công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Kết quả đạt được | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minh Khôi | Tổ chức cuộc họp | 20h00 13/11 | 21h06 13/11 | Phân công nhiệm vụ | Tốt |
| 2 | Minh Quân | Thiết kế slides tuần 5 | 0h00 12/11 | 23h59 14/11 | Đã lên ý tưởng và tìm mẫu thiết kế | Tốt |
| 3 | Sơn Lâm | Thiết kế trang web sơ bộ | 0h00 07/11 | 23h59 15/11 | Đã chọn cách thức làm web, thu thập thông tin các thành viên, thiết kế web sơ bộ | Tốt |
| 4 | Quang Huy | Lập sơ đồ GANTT | 0h00 07/11 | 23h59 14/11 | Đã tìm kiếm ý tưởng, phác thảo ý tưởng | Tốt |
| 5 | Minh Huy | Lập form chấm điểm thành viên khác trong suốt quá trình làm đồ án (form tổng kết) | 0h00 07/11 | 23h59 06/12 | Đã lên ý tưởng, thu thập thông tin các thành viên | Tốt |
| 6 | Kim Thoa | - Lập bảng kế hoạch - Lập biên bản họp nhóm cho tuần này. | 0h00 07/11 | 23h59 14/11 | Hoàn thiện công việc được giao | Tốt |

3. Kết quả buổi họp

- Các thành viên đều đóng góp ý kiến để sửa đổi biểu mẫu.

- Nêu những thiếu sót trong sản phẩm nhóm của các thành viên.

- Nêu các ý tưởng để hoàn thiện cho các sản phẩm của nhóm.

- Liệt kê các công việc cần làm sắp tới.

- Nhắc nhở deadline cho các nhiệm vụ.

- Cập nhật lại bảng phân công công việc.

- Lên kế hoạch chia thời gian cho các tuần sau.

4. Bảng phân công công việc

| STT | Họ và tên | Mô tả CV | Bắt đầu | Kết thúc | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minh Quân | Thiết kế slides tuần 5 | 0h00 07/11 | 23h59 14/11 | Đẹp mắt, đầy đủ thông tin về các yêu cầu của đồ án |
| 2 | Minh Khôi | Kiểm duyệt nội dung | 0h00 11/11 | 23h59 14/11 | Kiểm duyệt |
| 3 | Sơn Lâm | - Thiết kế trang web sơ bộ | 0h00 07/11 | 23h59 15/11 | Chọn cách thức làm web, thu thập thông tin các thành viên, thiết kế web sơ bộ. |
| 4 | Quang Huy | Lập sơ đồ GANTT | 0h00 07/11 | 23h59 14/11 | Hoàn thiện sản phẩm, trình bày đẹp mắt |
| 5 | Minh Huy | Lập form chấm điểm thành viên khác trong suốt quá trình làm đồ án | 0h00 07/11 | 23h59 06/12 | Tạo được form dễ theo dõi điểm, cập nhật điểm cộng, điểm trừ của các thành viên |
| 6 | Kim Thoa | - Lập bảng kế hoạch - Lập biên bản họp nhóm | 0h00 07/11 | 23h59 14/11 | Hoàn thiện công việc được giao |

5. Điểm thưởng phạt

| STT | MSSV | Họ và tên | Điểm thưởng phạt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25127199 | Phan Minh Huy | +1 |
| 2 | 25127388 | Nguyễn Minh Khôi | +2 |
| 3 | 25127473 | Nguyễn Ngọc Minh Quân | +1 |
| 4 | 25127205 | Nguyễn Sơn Lâm | +1 |
| 5 | 25127117 | Đỗ Tấn Phong | +1 |
| 6 | 25127511 | Tạ Kim Thoa | +2 |
| 7 | 25127056 | Bùi Quang Huy | +2 |

+1 : hoàn thành tốt

+2: hoàn thành xuất sắc